**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации инициативного проекта в 2023 году**

1. Наименование  территории Пинеровского муниципального образования на которой реализовывался инициативный проект: **с. Алмазово Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.**

2. Наименование инициативного проекта:

**Ремонт водозаборной скважины хозяйственно- питьевого водоснабжения с. Алмазово Балашовского района Саратовской области**

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования - **проект реализован.**

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

**с 04.08.2023 г. по 30.09.2023 г.**

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен **- нет.**

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока **- нет.**

4.3. Выполненные работы при реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| 1. | Ремонт водозаборной скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Алмазово. | 1458936,71 | Муниципальный контракт №0360300052823000340 от 04.08.2023 г.  Индивидуальный  предприниматель  Рассохин С.В. |
| 2 | Прокладка трубы над землёй от скважины до водонапорной башни | 145893,67 | Дополнительное соглашение к муниципальному контракту №0360300052823000340 от 04.08.2023 г.  Индивидуальный  предприниматель  Рассохин С.В. |
| 3. | Обустройств кессона и установка автоматики в  с. Алмазово | 428153,65 | Муниципальный контракт  № 41 от 21.08.2023 г.  Индивидуальный предприниматель Рассохин С.В. |
|  | Итого | 2032984,03 |  |

4.4. Финансовое участие в реализации проекта:

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного проекта, в том числе: | 2 032 984,03 | 100,0 | 2 032 984,03 | 100,0 |
| объем средств областного бюджета | 1 100 000,0 | 54,1 | 1 100 000,0 | 54,1 |
| объем собственных средств местного бюджета | 423 384,03 | 20,8 | 423 384,03 | 20,8 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 103 000,0 | 5,1 | 103 000,0 | 5,1 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 406 600,0 | 20,0 | 406 600,0 | 20,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | нет | | | |

4.5.Финансовое участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индивидуального предпринимателя юридического лица | Сумма  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «Балашовский сахарный комбинат» | 70 000,00 |
| 2. | ООО» Алмазово-2016» | 70 000,00 |
| 3. | Крестьянское хозяйство «Алиса» | 50 000,00 |
| 4. | ИП глава КФХ Заикин Е.Б. | 50 000,00 |
| 5. | ИП глава КФХ Проваторова Л.Л. | 50 000,00 |
| 6. | ИП глава КФХ Введенский В.В. | 50 000,00 |
| 7. | ИП Серебряков М.Н. | 50 000,00 |
| 8. | ИП Шеркунов Г.П. | 16 600,00 |
|  | Итого: | 406 600,00 |